**План работ на 2015г.**

**дома № 337 ул. Чехова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная  стоимость | Примечание |
| 1 | Изоляция |  |  | 45000 | Пред. №  3567 от  15.09.14 |
| 2 | Установить входную дверь в под. 1 | Шт. | 1 | 16000 | Пред. №  3567 от  15.09.14 |
| 3 | Ремонт и окраска цоколя | кв.м. | 50 +230 | 38850 |  |
| 4 | Установить опорные стойки под козырьки п.1-5 | шт. | 10 | 15000 |  |
| 5 | Обрезка деревьев |  |  |  | Необходим акт оценки |
| 6 | Выровнять раствором площадки у входа п.1-5 | кв.м. | 10 | 12000 |  |
| 7 | Установить решетки и дверь под. 4 подвал | Шт. | 1 | 19000 |  |
| 8 | Покраска газовых труб |  |  | 8000 |  |
| 9 | Проверка и прочистка вентканалов | Шт. | 537 | 25000 |  |
|  | Итого: |  |  | 178850 |  |

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.