**План работ на 2015г.**

**дома №1 ул. Москатова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| 1 | Замена стояков ХВС и ГВС в подвале | п/м |  | 4057 |  |
| 2 | Замена стояков ХВС и ГВС под.2 , этаж 1 |  | 12 | 13000 |  |
| 3 | Установка пластиковых окон в настройках под.1,4 |  | 2 | 12000 |  |
| 4 | Установка пластиковых ляд выхода в настройку под.1,4 |  | 2 | 16000 |  |
| 5 | Установка жалюзийных решеток в настройках выхода на крыши под. 14 |  |  | 8000 |  |
| 6 | Ремонт кровли кв.53 |  |  | 115595 |  |
| 7 | Замена участка ЦК в под.1 этаж 1 |  | 3 | 3100 |  |
| 8 | Замена стояков ЦК кв. 23,26 |  | 6 | 6500 |  |
| 9 | Замена стояков ЦО кв. 19,22,25,28. |  | 12 | 13000 |  |
| 10 | Замена стояков ЦО кв.  29.32,35,38. |  | 12 | 13000 |  |
| 11 | Замена стояков ЦО кв. 44,48,,52,56. |  | 12 | 13000 |  |
| 12 | Установка запорной арматуры на стояках в подвале. |  | 192 | 45000 |  |
| 13 | Ремонт козырька под.4 |  | 1 | 4000 |  |
| 14 | Ремонт под.3 |  | 1 | 40000 |  |
| 15 | Итого: |  |  | 293252 |  |

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.