**План работ на 2015г.**

 **дома № 164 ул. С.Шило**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочнаястоимость | Примечание |
| 1 | Замена стояков ЦО под. 2,3,4. |  |  |  | По мери необходимости |
| 2 | Ремонт крыльца под.4 |  |  | 8000 |  |
| 3 | Ремонт оголовки | Куб.м | 0,5 | 15000 |  |
| 4 | Демонтаж дефлекторов из магазинов и их модернизация. |  |  |  | Неявляется МОП дома. |
| 5 | Замена водосточных труб. | П.м | 90 | 72000 |  |
| 6 | Установить козырьки над подъездами |  | 6 | 28000 |  |
| 7 | Покраска панелей в под.1-4 |  |  | 60000 |  |
| 8 | Произвести ограждение и благоустройство детской игровой площадки. |  |  |  | Необходима сметная документация |
|  | Итого: |  |  | 183000 |  |

 Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.