**План работ на 2015г.**

**дома № 164 ул. С.Шило**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная  стоимость | Примечание |
| 1 | Замена стояков ЦО под. 2,3,4. | п/м | 150 | 172500 |  |
| 2 | Ремонт оголовки | Куб.м | 0,5 | 15000 |  |
| 3 | Установить козырьки над подъездами | Шт. | 6 | 28000 |  |
| 4 | Покраска панелей в под.1-4 | Шт. | 4 | 60000 |  |
| 5 | Произвести ограждение и благоустройство детской игровой площадки. |  |  |  | Необходима сметная документация |
|  | Итого: |  |  | 275500 |  |

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Брехов Ю. А.