**План работ на 2016г.**

 **дома № 160 ул. Социалистическая**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| 1. | Ремонт ступеней из бетона под. № 3 | шт. | 9 | 3600 |  |
| 2. | Обрезка деревьев и удаление | шт.  | 5 | 50000 |  |
| 3. | Изоляция ЦО | п.м | 100 | 45400 |  |
| 4.  | Ремонт под. № 2 | шт. | 1 | 23000 |  |
| 5. | Очистка кровли |  |  | 5000 |  |
| 6. | Ремонт полов под.2 | Кв.м | 10 | 25000 |  |
|  | Итого: |  |  | 152000 |  |

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Брехов Ю. А.