**План работ на 2015г.**

 **дома № 28/1 по ул. Сызранова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| 1. | Герметизация МПШ кв. 138,141,144,147.150,153,156,159,11 |  | 198 | 100000 | июнь |
| 2. | Ремонт ступений под. 2 |  |  | 5500 | июль |
| 3. | Ремонт под. 1,4 |  |  | 180000 | Август-сентябрь |
| 4. | Ремонт асфальтового покрытия в районе под. 2-3 |  | 6 | 3600 | август |
| 5. | Ввод в эксплуатацию УУ ГВС и ЦО |  |  | 70000 | октябрь |
|  | Итого: |  |  | 359100 |  |

 Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Брехов Ю. А.