**План работ на 2015г.**

 **дома № 135 «А» ул. Транспортная**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимостьруб. | Примеча***н***ие |
| 1. | Ввод ЦК до стены дома | п/м |  |  | МУП «Управления«Водоканал» |
| 2 | Ремонт электропроводки, щитков п.1.2 |  |  | 18000 | Необходимо подготовить деф.вед. и смету |
| 3 | Ремонт подъездов п.1,2 | шт. | 2 | 40000 |  |
| 4 | Окрасить кровлю входа в подвал | кв. м  | 10 | 1000 |  |
|  | Итого: |  |  | 59000 |  |

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Балаев А. С.

.