Общество с ограниченной ответственностью

**Управляющая организация**

**«ТаганСервис»**

РОССИЯ ОГРН 1146154036203

Ростовская область ИНН / КПП 6154136429/615401001

347900, г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 37 «В» р/с 40702810000000000689

Тел. 341-015 в ПАО «Таганрогбанк» г. Таганрога

(8634), 314-199 к/с 30101810100000000946

 taganservis@mail.ru БИК 046013946

\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План работ на 2017г.**

**МКД №8/1 по ул. Б.Бульварная**

Возможна корректировка сроков, в связи с необходимостью проводить работы, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).

Работы по текущему ремонту могут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на расчетном счете каждого дома.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ | Ед.изм. | Объем | срокисполнения | Собираемость денежных средствруб/мес | Примечание |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 30 | февраль | 7416,62 | кв. 17, примыкания к вентканалам |
| 2 | ремонт цоколя | м2 | 65 | 2кв |  |  |
| 3 | Смена трубопровода Ц0 | м | 36 | февраль |  | 1,5,9,13,17 |
| 4 | Смена трубопровода ХВС | м | 10 | январь |  | кв.1,5,9,13 |
| 5 | смена трубопровода ЦК | м | 5 | февраль |  | кв.5 |
| 6 | ремонт козырьков над входом в подъезд | шт | 2 | 2кв. |  |  |

Генеральный директор

ООО УО "ТаганСервис" А.А. Тимошенко

Председатель Совета МКД В.В. Шмелев