Общество с ограниченной ответственностью

**Управляющая организация**

**«ТаганСервис»**

РОССИЯ ОГРН 1146154036203

Ростовская область ИНН / КПП 6154136429/615401001

347900, г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 37 «В» р/с 40702810000000000689

Тел. 341-015 в ПАО «Таганрогбанк» г. Таганрога

(8634), 314-199 к/с 30101810100000000946

[taganservis@mail.ru](mailto:taganservis@mail.ru) БИК 046013946

\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План работ на 2017г.**

**МКД №6/2 по ул. Комарова**

Возможна корректировка сроков, в связи с необходимостью проводить работы, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).

Работы по текущему ремонту могут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на расчетном счете каждого дома.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ | Ед.  изм. | Объем | срок  исполнения | Собираемость денежных средств  руб/мес | Примечание |
| 1 | Смена водосточных труб | шт | 6 | 2кв. | 5097,90 |  |
| 2 | ремонт кровли | м2 | 70,0 | 3кв. |  | свесы, желоба |
| 3 | кирпичная кладка домика выхода на кровлю | м3 | 0,5 | 3кв. |  |  |
| 4 | ремонт отмостки | м2 | 60 | 3кв. |  |  |
| 5 | ремонт вентканалов | м3 | 0,4 | 3кв |  |  |
| 6 | ремонт ЦО кв.10 | м | 6 | 3кв |  | при опрессовке |

Генеральный директор

ООО УО "ТаганСервис" А.А. Тимошенко

Председатель Совета МКД В.А. Трегубов