**Управляющая организация**

**«ТаганСервис»**

РОССИЯ ОГРН 1146154036203

Ростовская область ИНН / КПП 6154136429/615401001

347900, г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 37 «В» р/с 40702810000000000689

Тел. 341-015 в ПАО «Таганрогбанк» г. Таганрога

(8634), 314-199 к/с 30101810100000000946

 taganservis@mail.ru БИК 046013946

\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План работ на 2017г.**

**МКД №305 по ул. Р.Люксембург**

Возможна корректировка сроков, в связи с необходимостью проводить работы, обеспечивающие безопасность проживания граждан, являющиеся первоочередными (ЦО, ГВС, ХВС и кровля).

Работы по текущему ремонту могут выполняться при наличии и по мере накопления денежных средств на расчетном счете каждого дома.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид работ | Ед.изм. | Объем | срокисполнения | Собираемость денежных средствруб/мес | Примечание |
| 1 | Ремонт цоколя | м2 | 115 | 3кв. | 12491,10 |  |
| 2 | ремонт отмостки | м2 | 180 | 3кв |  | при наличии денежных средств |
| 3 | ремонт ступеней | шт | 1-4 под. | 3кв |  |  |
| 4 | ремонт козырьков входа | шт | 1-4 под. | 3кв |  |  |
| 5 | обрезка деревьев | шт | 3 | 3кв |  |  |
| 6 | смена двери вход в подъезд | шт | 1 | 3кв |  | при наличии денежных средств |
| 7 | смена трубопровода ЦК в подвале | м | 10 | 2кв |  | кв. 51,52,53,54 |
| 8 | ремонт кровли | м2 | 90 | 2кв |  |  |

Генеральный директор

ООО УО "ТаганСервис" А.А. Тимошенко

Председатель Совета МКД В.П. Лещуков