Общество с ограниченной ответственностью

**Управляющая организация**

**«ТаганСервис»**

РОССИЯ ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область р/с 40702810000000000689

в ПАО «Таганрогбанк» г. Таганрога

347900, г.Таганрог, ул. Котлостроительная, 37/19 к/с 30101810100000000946

Тел. 345-015 БИК 046013946

(8634), 314-199

**План работ на 2018г.**

**дома № 28/1 по ул. Сызранова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| 1. | Ремонт под. 2 | шт. | 1 | 180000 | 3-кварт. |
| 2 | Герметизация МПШ кв.11,25,90,98,161 | м | 105 | 65000 | Июнь-июль |
| 3 | Ремонт помещения 1этаэ 4 под. |  |  | 20000 | 4-й квартал |
| 4 | Ремонт канализации (колясочная) 2-под. |  | 3 | 3500 | Март месяц |
| 5 | Оштукатуривание наружных стен лифтовый на кровли дома. | кв.м. | 140 | 23000 | Май |
| 6 | Кронирование деревьев по периметру |  | 15 | 75000 | апрель |
| 7 | Установка видео камер в подъездах |  |  | 180000 | август |
| 8 | Установка сеток на оголовки вентканалов. | шт | 22 | 17000 | апрель |
|  | Итого: |  |  | 563500 |  |

Денежных средства 01.01.2018г - 272021,03 руб.

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Тимошенко А. А.

Председатель совета дома Титова С. В.