Общество с ограниченной ответственностью

 **Управляющая организация**

 **«ТаганСервис»**

РОССИЯ ОГРН 1146154036203

 ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область р/с 4072810852090010135

 в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

347900, г. Таганрог, ул. Котлостроительная,37/19 к/с 30101810600000000602

Тел. 341 -015 БИК 046015602

Факс (8634), 314-647 taganservis@mail.ru

**План работ на 2022г.**

**Дома № 1 по ул. Москатова ??????**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| 1 | Ремонт козырька над входом в дом детского творчества. | Шт. | 1 | 21000 |  |
| 2 | Ремонт оголовков |  |  | 80000 |  |
| 3 | Установить металлопластиковые двери, под.2-4 (тех. пом. подвала) | шт | 2 | 38000 |  |
| 4 | Ремонт балконных плит кв. 1,4,17,19,29,31,41 | Шт. | 7 | 24500 |  |
| 5 | Заделка трещин в кирпичной кладки возле входной двери 4 подъезда | п/м | 5 | 3500 |  |
| 6 | Установить металлопластиковые двери вторые под.2-4 | шт | 4 | 84000 |  |
| 7 | Замена стояков отопления кв 40 | п/м | 12 | 30000 |  |
| 8 | Замена стояков ХГВС в санузле кв.8,12,16 | п/м | 18 | 25000 |  |
| 9 | Подготовка дома к отопительному сезону 2021-2022гг. (гидрав. испыт. установка дросселирующих устройств, запуск) |  |  | 50279 |  |
| 10 | Закрытие продухов на тех. этаже от голубей. | шт |  | 32000 |  |
|  | Итого: |  |  | 388279 |  |

**Остаток денежных средства на 01.01.2021г – 271283,39 руб.**

**Работы по текущему ремонту необходимо выполнять по мере накопления денежных средств.**

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис” Тимошенко А. А.

Председатель совета дома Кудряшов А. В.