# Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая организация

«ТаганСервис»

РОССИЯ						ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область					р/с 4072810852090010135

в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

347900, г. Таганрог, ул. Котлостроительная,37/19        к/с 30101810600000000602

Тел.  341 -015  				                           БИК 046015602

Факс (8634),  314-647                                                        taganservis@mail.ru

План  работ на 2026г.

дома № 3 ул. Москатова

| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировоч-ная стоимость руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопровода подачи ЦО | Кв.м. | 25 | 85000 |  |
| 3 | Подготовка дома к отопительному сезону 2026-2027гг. (гидрав. испыт. установка дросселирующих устройств, запуск) |  |  | 116187 |  |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | шт | 50 | 15000 |  |
| 5 | Проверка вентканалов | шт | 50 | 15000 |  |
| 6 | Восстановление работы стояков полотенцесушителя по кв.4 и по кв.2 |  |  | 66000 |  |
| 7 | Диагностирование | шт | 50 | 100000 |  |
|  | Итого: |  |  | 397187 |  |

Остаток денежных средства  на 01.01.2025г. – 276847,55  руб.

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис”                                                      Тимошенко А. А.

Председатель совета дома                                                                               Скалиух Н. И.