# Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая организация

«ТаганСервис»

РОССИЯ						ОГРН 1146154036203

ИНН / КПП 6154136429/615401001

Ростовская область					р/с 4072810852090010135

в Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк

347900, г. Таганрог, ул. Котлостроительная,37/19        к/с 30101810600000000602

Тел.  341 -015  				                           БИК 046015602

Факс (8634),  314-647                                                        taganservis@mail.ru

План работ на 2026 г.

дома  № 21 «Б»  ул. Виноградная

| №/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Ориентировочная стоимость руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт балконных плит кв. 5,7,21 | Кв.м. | 6 | 15000 |  |
| 2 | Подготовка дома к отопительному сезону 2026-2027гг. (гидрав. испыт. установка дросселирующих устройств, запуск) |  |  | 96191,58 |  |
| 3 | Проверка вентканалов и дымоходов | шт | 24 | 7200 |  |
| 4 | Техническое обслуживание ВДГО | шт | 24 | 7200 |  |
| 5 | Диагностирование | шт | 24 | 4800 |  |
|  | Итого: |  |  | 104520 |  |

Перефинансирование денежных средств  на 01.01.2026г – 202241,59  руб.

Работы по текущему ремонту необходимо выполнить по мере накопления денежных средств.

Генеральный директор

ООО УО “ТаганСервис”                                                     Тимошенко А. А.

Председатель совета дома